03 enero 2026

FASE 0 — Auditoría inicial (baseline)

Prompt 0.1 (inventario de tablas y rutas)

Pega esto en Cursor:

Haz un inventario del proyecto actual enfocado a multi-tenant:

- Lista todos los modelos Prisma y marca cuáles son “tenantizados” y cuáles no.

- Identifica las rutas API y Server Actions que crean/leen datos de: Projects, Clients, Workflows, Posts/Pages, AuditLogs, Events, SystemConfig.

- Señala dónde se obtiene el userId/session y dónde se valida RBAC.
Devuélveme:

- Tabla: modelo → “debe tenantizarse? (sí/no)” → “impacto alto/medio/bajo”

- Lista de endpoints/rutas críticas (top 15) para refactor.

Auditoría 0.A (evidencia)

Genera una lista de archivos exactos (paths) que vas a modificar en este plan y por qué.
No empieces cambios todavía.

Hecho cuando: tienes un mapa claro de modelos + rutas + archivos a tocar.

INVENTARIO ACCIONABLE MULTI-TENANT - KLOWEZONE

📊 TABLA: TODOS LOS MODELOS PRISMA

| Modelo | tenantizado obligatorio | prioridad | riesgo de cambio | Línea en schema.prisma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User | ❌ NO | P2 | bajo | 14:model User { |
| Role | ❌ NO | P2 | bajo | 58:model Role { |
| Permission | ❌ NO | P2 | bajo | 73:model Permission { |
| RolePermission | ❌ NO | P2 | bajo | 87:model RolePermission { |
| SystemConfig | ✅ SÍ | P0 | alto | 104:model SystemConfig { |
| EmailProvider | ✅ SÍ | P0 | alto | 116:model EmailProvider { |
| AIProvider | ✅ SÍ | P0 | alto | 129:model AIProvider { |
| StorageProvider | ✅ SÍ | P0 | alto | 145:model StorageProvider { |
| BlogPost | ❌ NO | P2 | bajo | 164:model BlogPost { |
| Page | ❌ NO | P2 | bajo | 186:model Page { |
| Testimonial | ❌ NO | P2 | bajo | 205:model Testimonial { |
| MediaFile | ✅ SÍ | P0 | alto | 224:model MediaFile { |
| MetricEvent | ✅ SÍ | P0 | alto | 249:model MetricEvent { |
| MetricDashboard | ✅ SÍ | P0 | alto | 266:model MetricDashboard { |
| ErrorLog | ❌ NO | P2 | medio | 286:model ErrorLog { |
| AuditLog | ✅ SÍ | P0 | alto | 306:model AuditLog { |
| Incident | ❌ NO | P2 | medio | 324:model Incident { |
| IncidentComment | ❌ NO | P2 | medio | 344:model IncidentComment { |
| Feedback | ❌ NO | P2 | medio | 362:model Feedback { |
| FeedbackComment | ❌ NO | P2 | medio | 386:model FeedbackComment { |
| AutomationWorkflow | ✅ SÍ | P0 | alto | 487:model AutomationWorkflow { |
| AutomationAction | ✅ SÍ | P0 | alto | 506:model AutomationAction { |
| AutomationRun | ✅ SÍ | P0 | alto | 521:model AutomationRun { |
| JobQueue | ✅ SÍ | P0 | alto | 540:model JobQueue { |
| Project | ✅ SÍ | P0 | alto | 565:model Project { |
| ProjectDocument | ✅ SÍ | P0 | alto | 590:model ProjectDocument { |
| ProjectActivity | ✅ SÍ | P0 | alto | 607:model ProjectActivity { |
| ProjectExpense | ✅ SÍ | P0 | alto | 621:model ProjectExpense { |
| ProjectTeamMember | ✅ SÍ | P0 | alto | 642:model ProjectTeamMember { |
| AiCampaignLog | ❌ NO | P2 | bajo | 707:model AiCampaignLog { |

📈 RESUMEN:

- Modelos P0 (tenantizar obligatoriamente): 16 modelos

- Modelos P1: 0 modelos

- Modelos P2 (globales): 14 modelos

- Riesgo alto: 16 modelos (todos P0)

🔗 RUTAS API Y SERVER ACTIONS QUE INTERACTÚAN CON MODELOS P0

📁 Projects & Clients (P0 Models)

| Archivo | Handler/Función | Modelo(s) | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- |
| src/lib/projects.ts | getProjects() | Project, ProjectDocument, ProjectActivity, ProjectExpense, ProjectTeamMember | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/projects.ts | createProject() | Project | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/projects.ts | getProjectById() | Project, ProjectDocument, ProjectActivity, ProjectExpense, ProjectTeamMember | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/clients.ts | getClients() | Client (relacionado con Project) | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/clients.ts | createClient() | Client (relacionado con Project) | ❌ Sin tenant filter |
| src/app/dashboard/projects/[id]/actions.ts | getProjectById() | Project, ProjectDocument, ProjectActivity, ProjectExpense, ProjectTeamMember | ❌ Auth comentada |
| src/app/dashboard/projects/[id]/actions.ts | updateProjectDetails() | Project | ❌ Auth comentada |
| src/app/dashboard/projects/[id]/actions.ts | addProjectMilestone() | ProjectActivity | ❌ Auth comentada |
| src/app/dashboard/projects/[id]/actions.ts | uploadProjectDocument() | ProjectDocument | ❌ Auth comentada |
| src/app/dashboard/projects/[id]/actions.ts | getProjectDocuments() | ProjectDocument | ❌ Auth comentada |
| src/app/dashboard/projects/[id]/actions.ts | getProjectActivities() | ProjectActivity | ❌ Auth comentada |
| src/app/dashboard/projects/[id]/actions.ts | addProjectExpense() | ProjectExpense | ❌ Auth comentada |
| src/app/dashboard/projects/[id]/actions.ts | addProjectTeamMember() | ProjectTeamMember | ❌ Auth comentada |

📁 Automations (P0 Models)

| Archivo | Handler/Función | Modelo(s) | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- |
| src/lib/automation-services.ts | getWorkflows() | AutomationWorkflow, AutomationAction, AutomationRun, JobQueue | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/automation-services.ts | createWorkflow() | AutomationWorkflow, AutomationAction | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/automation-services.ts | updateWorkflow() | AutomationWorkflow, AutomationAction | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/automation-services.ts | deleteWorkflow() | AutomationWorkflow | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/automation-services.ts | toggleWorkflow() | AutomationWorkflow | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/automation-services.ts | triggerAutomation() | AutomationRun, JobQueue | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/automation-services.ts | createAutomationRun() | AutomationRun | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/automation-services.ts | getAutomationRuns() | AutomationRun | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/automation-services.ts | queueJob() | JobQueue | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/automation-services.ts | getPendingJobs() | JobQueue | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/automation-services.ts | processJob() | JobQueue | ❌ Sin tenant filter |
| src/app/api/admin/automations/route.ts | GET | AutomationWorkflow, AutomationAction, AutomationRun | ❌ Sin auth |
| src/app/api/admin/automations/route.ts | POST | AutomationWorkflow, AutomationAction | ❌ Sin auth |
| src/app/api/admin/automations/[id]/route.ts | PUT | AutomationWorkflow, AutomationAction | ❌ Sin auth |
| src/app/api/admin/automations/[id]/route.ts | DELETE | AutomationWorkflow | ❌ Sin auth |
| src/app/api/admin/automations/[id]/route.ts | PATCH | AutomationWorkflow | ❌ Sin auth |
| src/app/api/admin/automations/trigger/route.ts | POST | AutomationRun, JobQueue | ❌ Sin auth |
| src/app/api/admin/jobs/process/route.ts | POST | JobQueue | ❌ Sin auth |

📁 System Config (P0 Models)

| Archivo | Handler/Función | Modelo(s) | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- |
| src/app/api/admin/settings/route.ts | GET | SystemConfig, EmailProvider, AIProvider, StorageProvider | ✅ Con adminAuthMiddleware |
| src/app/api/admin/settings/route.ts | POST | SystemConfig, EmailProvider, AIProvider, StorageProvider | ✅ Con adminAuthMiddleware |
| src/app/api/admin/settings/route.ts | DELETE | SystemConfig | ✅ Con adminAuthMiddleware |

📁 Analytics & Audit (P0 Models)

| Archivo | Handler/Función | Modelo(s) | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- |
| src/lib/logging-service.ts | logAuditEvent() | AuditLog | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/logging-service.ts | getAuditLogs() | AuditLog | ❌ Sin tenant filter |
| src/app/api/cron/weekly-growth-report/route.ts | GET | MetricEvent, MetricDashboard | ❌ Sin auth |

📁 Media & Files (P0 Models)

| Archivo | Handler/Función | Modelo(s) | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- |
| src/lib/logging-service.ts | logMetricEvent() | MetricEvent | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/logging-service.ts | getMetricEvents() | MetricEvent | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/logging-service.ts | getMetricDashboards() | MetricDashboard | ❌ Sin tenant filter |
| src/lib/logging-service.ts | createMetricDashboard() | MetricDashboard | ❌ Sin tenant filter |

🔐 DONDE SE OBTIENE LA SESIÓN (userId)

📍 Supabase Auth (Principal)

// src/lib/projects.ts:22

const { data: { user } } = await supabase.auth.getUser();

// src/lib/clients.ts:42

user_id: (await supabase.auth.getUser()).data.user?.id

// src/app/dashboard/page.tsx:170

const { data: { user }, error } = await supabase.auth.getUser();

📍 JWT Custom Auth

// src/app/api/ai/chat/route.ts:276

const payload = verifyToken(token)

// src/middleware/admin-auth.ts:31

const payload = verifyToken(token)

// src/app/dashboard/projects/[id]/actions.ts:40

const decoded = verifyToken(token) as any

📍 Hardcoded/System Users

// src/lib/automation-services.ts:51

createdBy: 'admin' // TODO: Get from session

// src/app/dashboard/projects/[id]/actions.ts:146

userId: 'system' // TODO: Get from JWT token

// src/app/dashboard/projects/[id]/actions.ts:208

uploaded_by: 'system' // TODO: Get from JWT token

🛡️ DONDE SE HACE RBAC

✅ IMPLEMENTADO (Solo en algunas rutas)

// src/middleware/admin-auth.ts:62-68

const adminRoles = ['superadmin', 'admin', 'editor', 'analyst', 'support']

if (!adminRoles.includes(user.role.name)) {

return NextResponse.json({ error: 'Insufficient permissions' }, { status: 403 })

}

// src/app/api/admin/cms/posts/route.ts:23-29

const authRequest = await adminAuthMiddleware(request)

if (authRequest instanceof NextResponse) return authRequest

const user = (authRequest as any).user

if (!hasPermission(user, 'posts.read')) {

return NextResponse.json({ error: 'Forbidden' }, { status: 403 })

}

❌ NO IMPLEMENTADO (Comentado o Ausente)

// src/app/api/admin/automations/route.ts:8-12

// TODO: Add authentication check

// const session = await auth()

// if (!session) {

//   return NextResponse.json({ error: 'Unauthorized' }, { status: 401 })

// }

// src/app/dashboard/projects/[id]/actions.ts:91-97

// TODO: Re-enable security check when authentication is properly implemented

// Security check: only owner or admin can access

// if (userId && project.user_id !== userId) {

//   // TODO: Add admin role check

//   return { success: false, error: 'Access denied' }

// }

📍 Funciones RBAC Disponibles (No Usadas)

// src/middleware/admin-auth.ts:85-99

export function hasPermission(user: UserWithRole, permission: string): boolean

export function hasAnyPermission(user: UserWithRole, permissions: string[]): boolean

export function hasRole(user: UserWithRole, role: string): boolean

export function hasAnyRole(user: UserWithRole, roles: string[]): boolean

📝 ARCHIVOS A TOCAR

prisma/schema.prisma

src/lib/prisma.ts

src/middleware/tenant-auth.ts

src/middleware/admin-auth.ts

src/lib/auth.ts

src/lib/projects.ts

src/lib/clients.ts

src/lib/automation-services.ts

src/lib/logging-service.ts

src/lib/dashboard-service.ts

src/app/api/admin/automations/route.ts

src/app/api/admin/automations/[id]/route.ts

src/app/api/admin/automations/trigger/route.ts

src/app/api/admin/jobs/process/route.ts

src/app/api/admin/settings/route.ts

src/app/api/cron/weekly-growth-report/route.ts

src/app/api/ai/chat/route.ts

src/app/dashboard/projects/[id]/actions.ts

src/app/dashboard/page.tsx

src/actions/send-invitation.ts

src/lib/project-invitations.ts

prisma/seed/index.ts

klowezone-database-schema.sql

SUPABASE_SETUP.md

src/components/admin/admin-sidebar.tsx

src/app/admin/layout.tsx

src/app/dashboard/layout.tsx

src/types/tenant.ts

FASE 1 — Esquema multi-tenant mínimo (DB + Prisma)

Objetivo: agregar Organization, OrganizationMember, activeOrgId y preparar tenantización.

Prompt 1.1 (Prisma models)

Implementa multi-tenant base en Prisma:

- Agrega modelos: Organization, OrganizationMember, y el campo activeOrgId en el perfil del usuario (o en User si no hay profile).

- Asegura que un usuario pueda pertenecer a múltiples organizaciones.

- Incluye índices y unique constraints adecuados (organizationId+userId unique).

- No tenantices todo todavía; solo agrega la base.
Luego crea una migración Prisma.

Auditoría 1.A (validación Prisma)

Ejecuta/indícame el resultado de:

- npx prisma validate

- npx prisma migrate dev (o deploy según tu entorno)
y confirma que no hay errores.
Además, muéstrame el diff del schema.prisma y el nombre de la migración.

Hecho cuando: migración aplicada + schema validado.

FASE 2 — Backfill seguro (sin romper datos existentes)

Objetivo: crear “Default Org”, meter miembros, y asignar org activa.

Prompt 2.1 (script de seed/backfill)

Crea un script idempotente scripts/backfillMultiTenant.ts que:

- Cree una Organization “Default” si no existe (por slug).

- Agregue a todos los usuarios como OrganizationMember (si no existen).

- Establezca activeOrgId para usuarios que no lo tengan (a la Default).
Requisitos:

- Debe poder correr múltiples veces sin duplicar datos.

- Debe loggear cuántas filas afectó por operación.

Agrega un comando npm para ejecutarlo.

Auditoría 2.A (prueba de idempotencia)

Corre el script 2 veces seguidas y muéstrame logs comparativos:

- Primera ejecución: crea org + crea memberships + set activeOrgId

- Segunda ejecución: 0 cambios (o casi 0) sin errores.

Hecho cuando: script idempotente + datos existentes “subidos” a una org.

FASE 3 — Organization Context (server): fuente única de verdad

Objetivo: que TODO request tenga una “org activa” consistente.

Prompt 3.1 (getOrgContext)

Implementa un helper central getOrgContext() que, dado un usuario autenticado, resuelva:

- orgId activo

- role dentro de esa org

Prioridad:

- Cookie kz_org (si existe y el user es miembro)

- activeOrgId del perfil

- primera membership del usuario

Si no tiene memberships, devuelve error controlado o redirige a onboarding.

Devuélveme:

- Archivo creado/actualizado

- Ejemplo de uso en una API route/server action

Auditoría 3.A (prueba de pertenencia)

Crea una prueba manual (o script) que intente:

- setear cookie kz_org con una org donde el user NO es miembro → debe bloquearse y caer a activeOrgId válida.

- setear cookie kz_org con una org válida → debe usar esa org.

Hecho cuando: org context es “único” y seguro (no spoof).

FASE 4 — Middleware real (rutas públicas/privadas + org obligatoria)

Objetivo: que no existan “rutas privadas” expuestas.

Prompt 4.1 (middleware.ts)

Refactoriza middleware.ts para:

- Definir rutas públicas (login, signup, public assets)

- Proteger todo /app/* y /admin/*

- Si no hay sesión → redirect a /login

- Si hay sesión pero no hay org activa → redirect a /onboarding/org

No metas lógica de Prisma en middleware; solo gating.

Incluye pruebas manuales: lista de rutas y comportamiento esperado.

Auditoría 4.A (matriz de rutas)

Genera una matriz tipo:
Ruta | Sin sesión | Con sesión sin org | Con sesión con org
y valida 10 rutas críticas reales del proyecto (incluye admin y app).

Hecho cuando: ya no hay acceso accidental a privados.

FASE 5 — Tenantizar “TOP 5” modelos (refactor mínimo pero real)

Objetivo: que el multi-tenant ya proteja lo más sensible.

TOP 5 sugeridos:

- Projects

- Clients

- Workflows/Automations

- Posts/Pages (CMS)

- AuditLogs/Events

Prompt 5.1 (agregar organizationId + backfill)

Tenantiza los modelos TOP 5:

- Agrega organizationId (relación + índice)

- Migra con organizationId nullable primero

- Backfill asignando Default org a registros existentes

- Luego haz organizationId NOT NULL

Asegúrate de actualizar cualquier create/find que use esos modelos para filtrar por orgId desde getOrgContext().

Auditoría 5.A (prueba de aislamiento)

Crea 2 organizaciones (OrgA, OrgB) y un usuario miembro de ambas.
Crea registros en OrgA y OrgB para Projects/Clients.
Luego prueba:

- Con org activa A: solo se ven datos A

- Con org activa B: solo se ven datos B

Muéstrame evidencia: logs o screenshots del resultado y las queries que se ejecutan.

Hecho cuando: puedes “cambiar org” y los datos cambian, sin fugas.

FASE 6 — UI mínima: Organization Switcher

Objetivo: cambiar org sin hackear DB manualmente.

Prompt 6.1 (org switcher)

Implementa un Organization Switcher:

- Lista organizations del usuario

- Permite cambiar org activa → actualiza activeOrgId y setea cookie kz_org (httpOnly si aplica)

- Refresca la app y rehidrata datos en base a la org activa

Incluye un endpoint/acción segura para “setActiveOrg”.

Auditoría 6.A (prueba end-to-end)

Flujo E2E manual:

- Login

- Crear OrgA y OrgB

- Crear un proyecto en OrgA

- Cambiar a OrgB

- Confirmar que el proyecto ya no aparece

- Volver a OrgA y confirmar que vuelve a aparecer

Hecho cuando: multi-tenant usable por humanos.

“Checklist anti-fake-multitenant” (lo que te protege de errores)

Pídele a Cursor esta auditoría final:

Prompt FINAL (auditoría de fugas)

Audita el código buscando posibles “data leaks” multi-tenant:

- Queries a modelos tenantizados sin organizationId en where

- Creates sin organizationId

- Rutas API que no llamen getOrgContext()

- Uso de prisma.model.findMany() directo en rutas críticas
Devuélveme una lista de hallazgos con: archivo, línea aproximada, y fix recomendado.

Cómo vamos a trabajar aquí (para que sea ultra efectivo)

Tú vas ejecutando fase por fase en Cursor y me pegas:

- Diff/fragmento de schema.prisma

- Resultado del backfill (logs)

- 1–2 archivos clave (middleware.ts, getOrgContext.ts)

- Evidencia de prueba OrgA/OrgB

Y yo te digo:

- qué está bien

- qué falta

- qué se te puede estar “colando”

- y el siguiente prompt exacto

Arranque inmediato (sin preguntas)

Pégale AHORA a Cursor el Prompt 0.1 (inventario) y luego el Prompt 1.1 (Prisma base).
Cuando te regrese resultados, tráeme aquí:

- Tabla de modelos + endpoints (del Prompt 0.1)

- El diff de schema.prisma (del Prompt 1.1)

Y de ahí te doy el siguiente prompt con precisión quirúrgica.